# 驭能前端 OpenCode 实施代码方案

## 第一部分：准备工作

### 1. 项目初始化命令

# 创建 Vue 3 + TypeScript 项目
npm create vue@latest yuneng-frontend -- --typescript --router --pinia --eslint --prettier

# 进入项目目录
cd yuneng-frontend

# 安装核心依赖
npm install element-plus @element-plus/icons-vue echarts vue-echarts @vue-flow/core @vue-flow/background @vue-flow/controls @vue-flow/minimap three @tweenjs/tween.js pinia-plugin-persistedstate axios eventsource-parser

# 安装开发依赖
npm install -D sass unplugin-auto-import unplugin-vue-components @types/three

### 2. 环境变量配置

创建 .env.development 文件：

# 后端 API 基础路径
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000

# SSE 流式接口基础路径
VITE_SSE_BASE_URL=http://localhost:8000

# 部署模式: offline-standalone | offline-standard | production-online
VITE_DEPLOY_MODE=production-online

# 应用标题
VITE_APP_TITLE=驭能智能诊断平台

### 3. Nginx 反向代理配置

server {
    listen 80;
    server_name yuneng.local;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    # 前端路由 history 模式
    location / {
        try_files uri uri/ /index.html;
    }

    # API 反向代理
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend:8000/api/;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection '';
        proxy_buffering off;       # SSE 必须关闭缓冲
        proxy_cache off;
        chunked_transfer_encoding on;
        tcp_nopush off;
    }

    # 健康检查
    location /health {
        proxy_pass http://backend:8000/health;
    }
}

## 第二部分：分阶段实施提示词

### 阶段一：全局样式与基础布局（3天）

#### 目标说明

搭建项目全局科技蓝/赛博朋克风格样式系统，实现三栏 Grid 大屏布局、Header 组件、粒子背景动画，为后续所有页面提供统一视觉基座。

#### 发送给 OpenCode 的完整提示词

请为"驭能智能诊断平台"前端项目创建全局样式与基础布局，严格使用 Vue 3 Composition API + <script setup lang="ts"> + TypeScript。

## 需要创建的文件

### 1. src/styles/variables.scss
定义全局 CSS 变量：
- --color-bg-primary: #020b18（深色背景）
- --color-bg-secondary: #0a1628
- --color-accent: #00f0ff（青色高亮）
- --color-accent-dim: rgba(0, 240, 255, 0.15)
- --color-text-primary: #e0e6ed
- --color-text-secondary: #8892a4
- --color-critical: #ff4d4f
- --color-high: #ff9c40
- --color-medium: #ffd666
- --color-low: #52c41a
- --font-digital: 'Orbitron', 'Share Tech Mono', monospace（数字等宽字体）
- --font-body: 'Inter', 'PingFang SC', sans-serif
- --spacing-xs/sm/md/lg/xl: 4px/8px/16px/24px/32px
- --shadow-glow: 0 0 10px rgba(0, 240, 255, 0.3)
- --border-tech: 1px solid rgba(0, 240, 255, 0.2)

### 2. src/styles/global.scss
- 引入 variables.scss
- 全局 body 样式：background var(--color-bg-primary), color var(--color-text-primary), font-family var(--font-body)
- .tech-card 通用类：
  - background: rgba(10, 22, 40, 0.85)
  - backdrop-filter: blur(12px)
  - border: var(--border-tech)
  - border-radius: 4px
  - position: relative
  - padding: var(--spacing-lg)
  - 四个角 L 型装饰（使用 ::before 和 ::after 伪元素，宽高 12px，border-color var(--color-accent)）
- @keyframes breathe：呼吸灯动画（opacity 0.4 → 1 → 0.4，周期 3s）
- @keyframes fadeIn：fade-in 加载动画
- .animate-breathe { animation: breathe 3s ease-in-out infinite }
- .animate-fade-in { animation: fadeIn 0.6s ease-out }
- 数字字体工具类 .font-digital { font-family: var(--font-digital) }

### 3. src/components/ParticleBackground.vue
- 使用 Three.js 创建粒子背景动画
- 粒子数量 200，颜色 #00f0ff，透明度 0.4
- 粒子缓慢随机漂移，鼠标移动时产生微弱排斥力
- 组件挂载时初始化 Three.js 场景，卸载时销毁
- 使用 <canvas> 作为全屏固定定位背景，z-index: -1

### 4. src/components/AppHeader.vue
- 左侧：标题"驭能智能诊断平台"，使用 .font-digital
- 右侧：实时时间（每秒更新）、系统状态指示灯（绿色呼吸灯）、用户信息（头像+名称）
- 底部边框：1px solid rgba(0, 240, 255, 0.15)
- 高度 60px

### 5. src/views/Dashboard.vue
- 三栏 Grid 布局：grid-template-columns: 25% 50% 25%
- 高度 100vh，overflow hidden
- 左栏、中栏、右栏使用 .tech-card 包裹
- 各栏内部预留 slot 或注释标记后续填充区域

### 6. src/App.vue
- 引入 global.scss
- 使用 ParticleBackground 作为全局背景
- 使用 AppHeader
- 使用 Dashboard 作为主内容区
- 应用 fade-in 加载动画

## 技术要求
- 所有组件使用 <script setup lang="ts">
- 样式使用 <style scoped lang="scss">
- 不使用任何 UI 框架的布局组件，纯 CSS Grid/Flex 实现
- Three.js 粒子背景需做好内存清理

#### 关键代码文件

- src/styles/variables.scss

- src/styles/global.scss

- src/components/ParticleBackground.vue

- src/components/AppHeader.vue

- src/views/Dashboard.vue

- src/App.vue

### 阶段二：ECharts 图表组件库（5天）

#### 目标说明

封装 8 个科技蓝风格的 ECharts 图表组件，覆盖 SCADA 数据可视化、设备健康度、Judge 评分、环境监测等场景，统一主题配置，支持响应式与数据动态更新。

#### 发送给 OpenCode 的完整提示词

请为"驭能智能诊断平台"创建 ECharts 图表组件库，使用 Vue 3 + TypeScript + vue-echarts，所有图表遵循科技蓝主题。

## 前置：创建 src/utils/echartsTheme.js
注册自定义 ECharts 主题 'techBlue'，包含：
- backgroundColor: 'transparent'
- textStyle.color: '#8892a4'
- title.textStyle.color: '#e0e6ed'
- legend.textStyle.color: '#8892a4'
- tooltip 样式：backgroundColor rgba(10,22,40,0.95), borderColor #00f0ff, textStyle color #e0e6ed
- 5种系列颜色：['#00f0ff', '#00d4aa', '#7b68ee', '#ff9c40', '#ff4d4f']
- categoryAxis/lineStyle/splitLine 等轴线样式使用 rgba(0,240,255,0.1)
- SCADA 双轴专用配置
- Judge 雷达图专用配置（indicator 文字颜色、areaStyle 透明度）

## 需要创建的组件（全部使用 <script setup lang="ts">）

### 1. src/components/charts/PowerBarChart.vue
- 实时发电功率柱状图，24小时 X 轴
- Props: data: Array<{ hour: string; power: number }>
- 柱状图颜色渐变：从 #00f0ff 到 #00d4aa
- 支持数据动态更新（watch props）

### 2. src/components/charts/EnergyTrendChart.vue
- 发电量趋势折线图
- 双线：今日预测（虚线 #7b68ee）vs 实际发电（实线 #00f0ff）
- Props: predicted: number[], actual: number[], labels: string[]
- 区域填充（areaStyle 渐变）

### 3. src/components/charts/DeviceHealthRadar.vue
- 设备健康度雷达图，五维：转速、温度、振动、电压、油温
- Props: scores: { rpm: number; temp: number; vibration: number; voltage: number; oilTemp: number }
- 使用 Judge 雷达图专用配置
- 填充区域颜色 rgba(0, 240, 255, 0.2)

### 4. src/components/charts/AlarmPieChart.vue
- 故障类型分布环形图
- Props: data: Array<{ type: string; count: number }>
- 中心显示总数，使用 .font-digital
- 标签颜色与系列颜色一致

### 5. src/components/charts/SCADATrendChart.vue
- SCADA 双轴趋势图
- 左轴：功率(kW)/电流(A)，右轴：温度(℃)/风速(m/s)
- Props: timeSeries: Array<{ time: string; power: number; current: number; temp: number; wind: number }>, faultWindow?: { start: string; end: string }
- 故障窗口高亮：使用 markArea 浅色背景矩形 rgba(255,77,79,0.1)
- 四条折线不同颜色

### 6. src/components/charts/JudgeRadarChart.vue
- Judge 五维度评分雷达图
- Props: scores: { evidence: number; logic: number; compliance: number; operability: number; consistency: number }
- 五个维度：证据充分性(25%)、推理逻辑性(25%)、安规合规性(20%)、可操作性(20%)、历史一致性(10%)
- 显示评分等级 A/B/C/D/F（根据加权总分计算）
- 使用 Judge 雷达图专用配置

### 7. src/components/EnvironmentPanel.vue
- 环境监测面板，使用 .tech-card 包裹
- 展示：环境温度、湿度、辐照度、风速
- 每个指标带图标和数值，数值使用 .font-digital
- Props: envData: { temperature: number; humidity: number; irradiance: number; windSpeed: number }

### 8. src/components/StatCard.vue
- 关键指标数字卡片
- Props: title: string, value: string | number, unit?: string, trend?: 'up' | 'down' | 'flat', icon?: string
- 数值使用 .font-digital，大号字体
- 趋势箭头（上绿下红）
- 使用 .tech-card 样式

## 技术要求
- 所有图表组件通过 vue-echarts 的 <v-chart> 渲染
- 统一引入 echartsTheme.js 并设置 theme="techBlue"
- 图表容器使用 autoresize
- Props 使用 defineProps + TypeScript interface
- 不使用任何硬编码颜色，全部走主题配置

#### 关键代码文件

- src/utils/echartsTheme.js

- src/components/charts/PowerBarChart.vue

- src/components/charts/EnergyTrendChart.vue

- src/components/charts/DeviceHealthRadar.vue

- src/components/charts/AlarmPieChart.vue

- src/components/charts/SCADATrendChart.vue

- src/components/charts/JudgeRadarChart.vue

- src/components/EnvironmentPanel.vue

- src/components/StatCard.vue

### 阶段三：SSE 流式客户端与 AI 诊断终端（7天）

#### 目标说明

实现完整的 SSE 流式通信层与 AI 诊断交互 UI，包括 SSE 客户端封装、useSSE Hook、对话式 UI、流式消息解析、9项结构化诊断报告卡片、步骤进度条、用户反馈面板。此阶段是平台核心交互能力的基石。

#### 发送给 OpenCode 的完整提示词

请为"驭能智能诊断平台"创建 SSE 流式客户端与 AI 诊断终端组件，使用 Vue 3 + TypeScript + Composition API。

## 需要创建的文件

### 1. src/api/sse.ts
SSE 客户端封装：
- createSSEConnection(url: string, params?: Record<string, string>): EventSource 封装
- 支持 POST 方式的 SSE（使用 fetch + ReadableStream 模拟，因为原生 EventSource 不支持 POST）
- 自动重连机制（指数退避，最大 5 次）
- 返回 { onMessage, onError, onClose, disconnect } 方法
- 消息类型定义：
  interface SSEMessage {
    type: 'start' | 'status' | 'content' | 'diagnosis' | 'done' | 'error'
    data: any
  }

### 2. src/hooks/useSSE.ts
useSSE Composable：
- useSSE(endpoint: string)
- 返回：
  - messages: Ref<SSEMessage[]>
  - isStreaming: Ref<boolean>
  - currentStep: Ref<string>
  - streamedContent: Ref<string>（打字机累积文本）
  - diagnosisReport: Ref<DiagnosisReport | null>
  - error: Ref<string | null>
  - sendMessage(content: string, files?: File[]): void
  - abort(): void
- 内部处理各 type 消息：
  - start: 重置状态，初始化会话
  - status: 更新 currentStep
  - content: 逐字追加到 streamedContent（模拟打字机，30ms/字）
  - diagnosis: 解析并设置 diagnosisReport
  - done: 设置 isStreaming = false
  - error: 设置 error 并通知

### 3. src/types/diagnosis.ts
诊断报告类型定义：
interface DiagnosisReport {
  alertSummary: string           // 1. 告警摘要
  preliminaryJudgment: string    // 2. 初步判断
  analysisBasis: string          // 3. 分析依据
  possibleCauses: Array<{        // 4. 可能原因
    cause: string
    probability: number          // 百分比
  }>
  troubleshootingSteps: string[] // 5. 排查步骤
  handlingSuggestions: string[]  // 6. 处理建议
  safetyWarnings: Array<{        // 7. 安全风险提示
    warning: string
    regulationRef: string        // 安规条款编号
  }>
  dispatchRecommendation: {      // 8. 是否建议派单
    shouldDispatch: boolean
    urgency: 'CRITICAL' | 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW'
    dispatchType: string
  }
  riskSelfReview: {              // 9. 风险自复核
    level: 'CRITICAL' | 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW'
    details: string
  }
}

### 4. src/components/chat/ChatMessage.vue
对话消息气泡组件：
- Props: message: { role: 'user' | 'ai'; content: string; timestamp: number; files?: string[] }
- 用户消息：右对齐，青色背景
- AI 消息：左对齐，深色背景，支持 Markdown 渲染
- AI 消息支持流式打字机效果（传入 isStreaming prop）
- 文件/图片缩略图展示

### 5. src/components/chat/AiThinkingTerminal.vue
AI 思考终端组件：
- 显示当前 SSE status 步骤信息
- 使用 StepProgressBar 展示多步骤进度
- 终端风格 UI：等宽字体、闪烁光标、滚动日志
- Props: steps: Array<{ label: string; status: 'pending' | 'running' | 'done' | 'error' }>

### 6. src/components/diagnosis/DiagnosisReportCard.vue
9项结构化诊断报告卡片：
- Props: report: DiagnosisReport
- 使用 .tech-card 包裹
- 9个区块按顺序渲染，每个区块有标题和图标
- 可能原因：按概率从高到低排列，显示百分比进度条
- 排查步骤：可勾选 Checklist（el-checkbox-group）
- 安全风险提示：安规条款编号可点击，hover 显示 Tooltip 详情
- 风险等级使用 RiskLevelTag 组件
- 派单建议：紧急程度 + 派单类型高亮显示

### 7. src/components/diagnosis/RiskLevelTag.vue
风险等级 Tag 组件：
- Props: level: 'CRITICAL' | 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW'
- CRITICAL: 红色 #ff4d4f，带呼吸灯动画
- HIGH: 橙色 #ff9c40
- MEDIUM: 黄色 #ffd666
- LOW: 绿色 #52c41a
- 使用 el-tag，自定义颜色

### 8. src/components/diagnosis/StepProgressBar.vue
步骤进度条组件：
- Props: steps: Array<{ label: string; status: 'pending' | 'running' | 'done' | 'error' }>
- 横向排列，当前步骤高亮青色，完成步骤绿色，错误红色
- 运行中步骤带呼吸灯动画
- 步骤间连线动态效果

### 9. src/components/chat/FeedbackPanel.vue
用户反馈面板：
- 三个按钮：准确 / 部分准确 / 不准确
- 部分准确时展开修正意见输入框（el-input textarea）
- 提交后显示感谢提示
- Props: taskId: string
- Emits: feedback(type: 'accurate' | 'partial' | 'inaccurate', comment?: string)

### 10. src/components/chat/FileUploadButton.vue
文件/图片上传按钮：
- 支持拖拽上传和点击选择
- 限制类型：图片(jpg/png)、PDF
- 上传后显示缩略图预览
- Emits: upload(files: File[])

## 技术要求
- 所有组件 <script setup lang="ts">
- SSE 使用 fetch + ReadableStream 实现 POST 方式
- 打字机效果使用 requestAnimationFrame 或 setInterval
- DiagnosisReportCard 内部各区块使用折叠/展开交互
- Checklist 状态通过 v-model 双向绑定
- 安规 Tooltip 使用 el-tooltip
- 所有颜色使用 CSS 变量，不硬编码

#### 关键代码文件

- src/api/sse.ts

- src/hooks/useSSE.ts

- src/types/diagnosis.ts

- src/components/chat/ChatMessage.vue

- src/components/chat/AiThinkingTerminal.vue

- src/components/diagnosis/DiagnosisReportCard.vue

- src/components/diagnosis/RiskLevelTag.vue

- src/components/diagnosis/StepProgressBar.vue

- src/components/chat/FeedbackPanel.vue

- src/components/chat/FileUploadButton.vue

### 阶段四：核心页面开发（10天）

#### 目标说明

基于前三个阶段的基础组件，开发 7 个核心业务页面，完整覆盖技术文档中所有功能模块，包括智能诊断中心、SCADA 看板、告警管理、诊断透视、知识库管理、设备状态、系统设置。

#### 发送给 OpenCode 的完整提示词

```text 请为”驭能智能诊断平台”创建 7 个核心页面，使用 Vue 3 + TypeScript + Element Plus + Composition API。所有页面使用 .tech-card 包裹内容区域，颜色使用 CSS 变量。

## 需要创建的页面

### 1. src/views/DiagnosticCenter.vue（智能诊断中心）

- 左侧 60%：对话区域

  - 顶部：文件/图片上传按钮（FileUploadButton）

  - 中间：消息列表（ChatMessage 列表，自动滚动到底部）

  - 底部：输入框 + 发送按钮

  - AI 回复时显示 AiThinkingTerminal

  - 收到 diagnosis 消息时渲染 DiagnosisReportCard

  - 每条 AI 回复底部显示 FeedbackPanel

- 右侧 40%：诊断报告侧边栏

  - 当前诊断报告详情

  - 历史诊断记录列表

- 使用 useSSE hook 管理流式通信

- 对接 /api/chat/stream 和 /api/diagnose/stream

### 2. src/views/SCADADashboard.vue（SCADA 数据看板）

- 顶部行：3个 StatCard（当前功率、日发电量、设备状态）

- 中间行左：PowerBarChart（24h 实时功率）

- 中间行右：EnergyTrendChart（预测 vs 实际）

- 底部行左：SCADATrendChart（双轴趋势，含故障窗口高亮）

- 底部行右：DeviceHealthRadar（五维健康度）

- 右侧面板：SCADA 连接配置面板

  - 协议类型选择（Modbus TCP / IEC 61850 / OPC-UA）

### 阶段五：高级功能与特效打磨（5天）

#### 目标说明

完成 LangGraph 拓扑可视化、多模态图片标注、实时告警浮层、三层记忆系统展示、主动学习状态面板，以及所有 CSS 动效增强（呼吸灯、扫描线、粒子背景）。

#### 发送给 OpenCode 的完整提示词

请为"驭能智能诊断平台"完成以下高级功能组件和动效增强，严格使用 Vue 3 Composition API + <script setup lang="ts"> + TypeScript。

## 1. src/components/LangGraphTopology.vue（LangGraph 执行拓扑可视化）

使用 @vue-flow/core 创建 LangGraph 多智能体编排的执行拓扑图，展示完整的诊断流程：

- 节点列表（按技术文档编排流程）：
  - START → PreCheck → ContextLoad → Supervisor → [条件路由分发]
  - 并行分支：Diagnosis子图(9节点) | SCADA采集子图 | 多模态子图
  - 汇聚 → Judge评估子图(5维度评分) → [评分≥70?] → SafetyReview → FinalResponse → MemorySave → END
  - 重规划循环：Judge < 70 → Replanner(最多2次) → 仍不达标 → 降级人工介入

- 节点样式：
  - 进行中：蓝色边框 + 蓝色背景 + 呼吸动画
  - 已完成：绿色边框 + 绿色背景
  - 重试中：黄色边框 + 黄色背景 + 旋转动画
  - 失败：红色边框 + 红色背景
  - 人工介入：橙色边框 + 橙色背景

- 连线样式：
  - 正常流程：青色实线
  - 条件分支（<70）：红色虚线标注"重规划"
  - 条件分支（≥70）：绿色实线标注"通过"

- 支持点击节点弹出详情面板，显示该节点的输入/输出/耗时

## 2. src/components/MultimodalAnnotator.vue（多模态图片标注组件）

用于展示 AI 多模态分析结果：

- 图片上传区域（支持拖拽上传）
- 图片预览区域（使用 canvas 覆盖层）
- 标注功能：
  - 红外热像图：在热点区域绘制半透明红色矩形框 + 温度标注
  - 可见光照片：在异常区域绘制标注点 + 描述文字
  - 频谱/波形图：在特征频率处标注
- 右侧标注列表面板，显示每个标注的详情（类型、位置、温度值、面积等）
- 支持标注的增删改

## 3. src/components/AlarmAlertOverlay.vue（实时告警浮层）

- 定位：屏幕右上角，固定定位
- 正常状态：隐藏
- 有告警时：从右上角滑入，带红色呼吸边框
- 告警内容：
  - 告警级别 Tag（critical/high/medium）
  - 告警描述
  - AI 初步分析气泡（"检测到 3 号风机异常，AI 正在介入分析..."）
  - 关闭按钮
- 严重告警时：屏幕边缘出现红色呼吸灯效果
- 支持多个告警堆叠显示
- 点击可跳转到告警管理页面

## 4. src/components/MemorySystemPanel.vue（三层记忆系统展示面板）

展示系统的三层记忆架构：

- 短期记忆区：
  - 标题："短期记忆（当前会话）"
  - 显示最近 3 轮对话历史（用户提问 → 助手回答）
  - 每条记录显示时间戳和角色标签

- 工作记忆区：
  - 标题："工作记忆（当前任务）"
  - 以键值对形式展示 35 个状态键的关键信息
  - 分组显示：输入层、会话层、意图层、诊断层、证据层、RAG层、记忆层、质量层、SCADA层、多模态层、执行层
  - 每个状态键显示名称、策略（Replace/Append）、当前值（截断显示）

- 长期记忆区：
  - 标题："长期记忆（ChromaDB）"
  - 显示已入库案例数量
  - 最近入库的 5 个案例列表（设备类型、故障类型、时间戳、置信度）
  - 时间衰减机制说明

## 5. src/components/ActiveLearningPanel.vue（主动学习状态面板）

展示主动学习系统的运行状态：

- 学习机制状态卡片（4个）：
  - 成功案例入库：已入库案例数 / 总案例数，进度条
  - Skill 自动生成：已生成 Skill 数 / 待生成 Skill 数，触发条件说明（≥3次）
  - 反馈驱动优化：待审核池数量，最近审核记录
  - 模型增量微调：累积标注案例数 / 50，触发条件说明，最近微调记录

- 学习闭环流程图（使用 Vue Flow 或简单 CSS 流程图）：
  - 诊断完成 → 用户反馈 → 准确/部分准确/不准确 → 不同分支处理

## 6. CSS 动效增强

在 global.scss 中追加以下动画：

### 扫描线效果
给 body 添加一层固定定位的扫描线遮罩：
- 使用 linear-gradient 创建水平扫描线
- @keyframes scanline 实现从上到下的循环扫描
- opacity: 0.03，pointer-events: none

### 呼吸灯增强
- .breathe-fast：1.5s 周期
- .breathe-slow：5s 周期
- .breathe-critical：红色呼吸 + 脉冲放大

### 粒子背景优化
- 粒子数量根据屏幕尺寸自适应（大屏 300 个，小屏 150 个）
- 添加鼠标交互（粒子随鼠标移动产生涟漪效果）

## 技术要求
- 所有组件使用 <script setup lang="ts">
- 样式使用 <style scoped lang="scss">
- Three.js 粒子背景需做好内存清理（onBeforeUnmount 时销毁）
- @vue-flow 的节点和连线使用 TypeScript 类型定义

#### 关键代码文件

• src/components/LangGraphTopology.vue

• src/components/MultimodalAnnotator.vue

• src/components/AlarmAlertOverlay.vue

• src/components/MemorySystemPanel.vue

• src/components/ActiveLearningPanel.vue

• src/styles/global.scss（追加动效）

## 第三部分：ECharts 科技蓝主题配置文件

完整的 ECharts 主题配置，覆盖折线图、柱状图、环形图、雷达图、仪表盘 5 种系列，以及 SCADA 双轴专用配置和 Judge 五维度雷达图专用配置。

### src/utils/echartsTheme.js

// ECharts 科技蓝主题配置
// 严格对齐驭能技术文档的视觉规范

const theme = {
  // === 全局配色方案 ===
  color: ['#00f2f1', '#00c0ff', '#ffa022', '#ff4d4f', '#00e676', '#76ff03', '#ff6d00', '#d500f9'],
  backgroundColor: 'transparent',
  textStyle: {
    fontFamily: 'Share Tech Mono, Orbitron, monospace',
    color: '#e0e6ed'
  },

  // === 标题 ===
  title: {
    textStyle: {
      color: '#00f0ff',
      fontSize: 16,
      fontWeight: 'bold',
      fontFamily: 'Share Tech Mono'
    },
    subtextStyle: {
      color: '#8892a4',
      fontSize: 12
    }
  },

  // === 提示框 ===
  tooltip: {
    backgroundColor: 'rgba(10, 22, 40, 0.9)',
    borderColor: '#00f0ff',
    borderWidth: 1,
    textStyle: { color: '#e0e6ed', fontFamily: 'Share Tech Mono' },
    trigger: 'axis',
    axisPointer: {
      type: 'cross',
      crossStyle: { color: '#00f0ff' },
      lineStyle: { color: '#00f0ff', type: 'dashed' }
    }
  },

  // === 图例 ===
  legend: {
    textStyle: { color: '#8892a4', fontFamily: 'Share Tech Mono' },
    inactiveColor: '#334155'
  },

  // === 网格 ===
  grid: {
    left: '10%',
    right: '10%',
    top: '15%',
    bottom: '10%',
    containLabel: true
  },

  // === X轴 ===
  xAxis: {
    axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.1)' } },
    axisTick: { show: false },
    axisLabel: { color: '#8892a4', fontFamily: 'Share Tech Mono' },
    splitLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.05)', type: 'dashed' } }
  },

  // === Y轴 ===
  yAxis: {
    axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.1)' } },
    axisTick: { show: false },
    axisLabel: { color: '#8892a4', fontFamily: 'Share Tech Mono' },
    splitLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.05)', type: 'dashed' } }
  },

  // === 系列通用样式 ===
  series: {
    itemStyle: {
      borderColor: '#000',
      borderWidth: 1
    },
    lineStyle: {
      width: 2,
      shadowColor: '#00f2f1',
      shadowBlur: 10
    },
    areaStyle: {
      opacity: 0.3
    }
  }
};

// === SCADA 双轴专用配置 ===
// 左轴：功率/电流（kW/A），右轴：温度/风速（°C/m/s）
const scadaDualAxisConfig = {
  tooltip: {
    trigger: 'axis',
    axisPointer: { type: 'cross' }
  },
  legend: { data: ['有功功率(kW)', '电流(A)', '温度(°C)', '风速(m/s)'] },
  grid: { left: '10%', right: '15%', top: '15%', bottom: '15%', containLabel: true },
  xAxis: {
    type: 'time',
    axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.1)' } },
    axisLabel: { color: '#8892a4', formatter: '{HH}:{mm}:{ss}' }
  },
  yAxis: [
    {
      type: 'value',
      name: '功率/电流',
      nameTextStyle: { color: '#8892a4' },
      axisLabel: { color: '#8892a4' },
      splitLine: { lineStyle: { color: 'rgba(255,255,255,0.05)' } }
    },
    {
      type: 'value',
      name: '温度/风速',
      nameTextStyle: { color: '#8892a4' },
      axisLabel: { color: '#8892a4' },
      splitLine: { show: false }
    }
  ],
  series: [
    {
      name: '有功功率(kW)',
      type: 'line',
      yAxisIndex: 0,
      smooth: true,
      symbol: 'none',
      lineStyle: { color: '#00f2f1', width: 2, shadowColor: '#00f2f1', shadowBlur: 8 },
      areaStyle: {
        color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 0, 1, [
          { offset: 0, color: 'rgba(0, 242, 241, 0.3)' },
          { offset: 1, color: 'rgba(0, 242, 241, 0)' }
        ])
      }
    },
    {
      name: '电流(A)',
      type: 'line',
      yAxisIndex: 0,
      smooth: true,
      symbol: 'none',
      lineStyle: { color: '#00c0ff', width: 2, shadowColor: '#00c0ff', shadowBlur: 8 }
    },
    {
      name: '温度(°C)',
      type: 'line',
      yAxisIndex: 1,
      smooth: true,
      symbol: 'none',
      lineStyle: { color: '#ffa022', width: 2, shadowColor: '#ffa022', shadowBlur: 8 }
    },
    {
      name: '风速(m/s)',
      type: 'line',
      yAxisIndex: 1,
      smooth: true,
      symbol: 'none',
      lineStyle: { color: '#00e676', width: 2, shadowColor: '#00e676', shadowBlur: 8 }
    }
  ]
};

// === Judge 五维度雷达图专用配置 ===
// 五维度：证据充分性(25%)、推理逻辑性(25%)、安规合规性(20%)、可操作性(20%)、历史一致性(10%)
const judgeRadarConfig = {
  tooltip: { backgroundColor: 'rgba(10, 22, 40, 0.9)', borderColor: '#00f0ff', textStyle: { color: '#e0e6ed' } },
  radar: {
    indicator: [
      { name: '证据充分性\n(25%)', max: 100 },
      { name: '推理逻辑性\n(25%)', max: 100 },
      { name: '安规合规性\n(20%)', max: 100 },
      { name: '可操作性\n(20%)', max: 100 },
      { name: '历史一致性\n(10%)', max: 100 }
    ],
    shape: 'polygon',
    radius: '65%',
    axisName: { color: '#8892a4', fontSize: 12, fontFamily: 'Share Tech Mono' },
    splitArea: {
      areaStyle: {
        color: ['rgba(0, 240, 255, 0.02)', 'rgba(0, 240, 255, 0.05)']
      }
    },
    splitLine: { lineStyle: { color: 'rgba(0, 240, 255, 0.2)' } },
    axisLine: { lineStyle: { color: 'rgba(0, 240, 255, 0.2)' } }
  },
  series: [{
    type: 'radar',
    data: [{
      value: [90, 88, 85, 82, 90],
      name: '本次评分',
      areaStyle: {
        color: new echarts.graphic.RadialGradient(0.5, 0.5, 1, [
          { offset: 0, color: 'rgba(0, 242, 241, 0.4)' },
          { offset: 1, color: 'rgba(0, 242, 241, 0.1)' }
        ])
      },
      lineStyle: { color: '#00f2f1', width: 2, shadowColor: '#00f2f1', shadowBlur: 10 },
      itemStyle: { color: '#00f2f1', borderWidth: 2 },
      symbol: 'circle',
      symbolSize: 6
    }]
  }]
};

// === 仪表盘配置（设备状态概览） ===
const gaugeConfig = {
  series: [{
    type: 'gauge',
    radius: '80%',
    axisLine: {
      lineStyle: {
        width: 10,
        color: [
          [0.3, '#00f2f1'],
          [0.7, '#ffa022'],
          [1, '#ff4d4f']
        ]
      }
    },
    pointer: { itemStyle: { color: '#00f2f1' } },
    axisTick: { show: false },
    splitLine: { show: false },
    axisLabel: { color: '#8892a4', fontSize: 10 },
    detail: {
      formatter: '{value}%',
      color: '#00f2f1',
      fontSize: 20,
      fontFamily: 'Orbitron'
    },
    data: [{ value: 85, name: '设备综合健康度' }]
  }]
};

export { theme, scadaDualAxisConfig, judgeRadarConfig, gaugeConfig };

## 第四部分：Pinia 状态管理设计

### src/stores/chat.js — 会话与诊断状态

import { defineStore } from 'pinia'
import { ref, computed } from 'vue'

export const useChatStore = defineStore('chat', () => {
  // === 状态 ===
  const sessions = ref(new Map()) // sessionId -> sessionData
  const currentSessionId = ref(null)
  const isConnected = ref(false)

  // === 计算属性 ===
  const currentSession = computed(() => {
    return currentSessionId.value ? sessions.value.get(currentSessionId.value) : null
  })

  const messageCount = computed(() => {
    return currentSession.value?.messages?.length || 0
  })

  // === 方法 ===
  function createSession(userId) {
    const sessionId = 'session_' + Date.now()
    const session = {
      sessionId,
      userId,
      messages: [],
      taskStatus: 'idle', // idle | thinking | analyzing | diagnosing | done | error
      currentTaskId: null,
      riskLevel: null, // CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW
      judgeScore: null,
      createdAt: new Date().toISOString()
    }
    sessions.value.set(sessionId, session)
    currentSessionId.value = sessionId
    return session
  }

  function addMessage(sessionId, message) {
    const session = sessions.value.get(sessionId)
    if (session) {
      session.messages.push({
        ...message,
        timestamp: new Date().toISOString()
      })
    }
  }

  function updateTaskStatus(sessionId, status) {
    const session = sessions.value.get(sessionId)
    if (session) {
      session.taskStatus = status
      // 根据状态更新 UI 提示
      if (status === 'diagnosing') {
        session.statusMessage = '正在进行综合诊断，请稍候...'
      } else if (status === 'done') {
        session.statusMessage = '诊断完成'
      }
    }
  }

  function setRiskLevel(sessionId, level) {
    const session = sessions.value.get(sessionId)
    if (session) {
      session.riskLevel = level
      // 高风险时触发 UI 警告
      if (level === 'CRITICAL' || level === 'HIGH') {
        showRiskAlert(level)
      }
    }
  }

  function setJudgeScore(sessionId, score, details) {
    const session = sessions.value.get(sessionId)
    if (session) {
      session.judgeScore = score
      session.judgeDetails = details
    }
  }

  function showRiskAlert(level) {
    // 触发全局告警通知
    console.log(`[Risk Alert] ${level} risk level detected`)
    // 可通过 EventBus 或 Pinia 事件总线通知其他组件
  }

  return {
    sessions,
    currentSessionId,
    currentSession,
    messageCount,
    isConnected,
    createSession,
    addMessage,
    updateTaskStatus,
    setRiskLevel,
    setJudgeScore
  }
})

### src/stores/alarm.js — 告警状态

import { defineStore } from 'pinia'
import { ref } from 'vue'

export const useAlarmStore = defineStore('alarm', () => {
  const alarms = ref([])
  const unreadCount = ref(0)
  const isAlarmPanelOpen = ref(false)

  // 告警级别优先级排序
  const levelPriority = { critical: 4, high: 3, medium: 2, low: 1 }

  function addAlarm(alarm) {
    const formatted = {
      ...alarm,
      id: alarm.alarmId || 'alarm_' + Date.now(),
      read: false,
      receivedAt: new Date().toISOString(),
      levelDisplay: alarm.severity || alarm.level
    }
    alarms.value.unshift(formatted)
    alarms.value.sort((a, b) => levelPriority[b.levelDisplay] - levelPriority[a.levelDisplay])
    unreadCount.value++
    // 触发顶部告警浮层
    if (formatted.levelDisplay === 'critical') {
      triggerCriticalAlert(formatted)
    }
  }

  function markAsRead(alarmId) {
    const alarm = alarms.value.find(a => a.id === alarmId)
    if (alarm) {
      alarm.read = true
      unreadCount.value = Math.max(0, unreadCount.value - 1)
    }
  }

  function clearAll() {
    alarms.value = []
    unreadCount.value = 0
  }

  function triggerCriticalAlert(alarm) {
    // 触发全屏红色呼吸告警
    console.log(`[Critical Alarm] ${alarm.description}`)
  }

  return {
    alarms,
    unreadCount,
    isAlarmPanelOpen,
    addAlarm,
    markAsRead,
    clearAll
  }
})

### src/stores/device.js — 设备状态

import { defineStore } from 'pinia'
import { ref } from 'vue'

export const useDeviceStore = defineStore('device', () => {
  const devices = ref(new Map()) // deviceId -> deviceData
  const selectedDeviceId = ref(null)

  const selectedDevice = computed(() => {
    return selectedDeviceId.value ? devices.value.get(selectedDeviceId.value) : null
  })

  const onlineDevices = computed(() => {
    return Array.from(devices.value.values()).filter(d => d.status === 'running')
  })

  const faultDevices = computed(() => {
    return Array.from(devices.value.values()).filter(d => d.status === 'fault')
  })

  function updateDeviceStatus(deviceId, data) {
    const existing = devices.value.get(deviceId)
    if (existing) {
      devices.value.set(deviceId, { ...existing, ...data, lastUpdated: new Date().toISOString() })
    } else {
      devices.value.set(deviceId, {
        deviceId,
        status: 'running',
        temperature: 0,
        vibration: 0,
        power: 0,
        voltage: 0,
        current: 0,
        frequency: 0,
        ...data,
        lastUpdated: new Date().toISOString()
      })
    }
  }

  function selectDevice(deviceId) {
    selectedDeviceId.value = deviceId
  }

  return {
    devices,
    selectedDeviceId,
    selectedDevice,
    onlineDevices,
    faultDevices,
    updateDeviceStatus,
    selectDevice
  }
})

## 第五部分：页面路由规划

完整的 10 个页面路由配置，覆盖技术文档中所有功能模块。

### src/router/index.js

import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
import { useChatStore } from '@/stores/chat'

const routes = [
  {
    path: '/',
    name: 'Dashboard',
    component: () => import('@/views/Dashboard.vue'),
    meta: { title: '总览看板', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/diagnostic',
    name: 'DiagnosticCenter',
    component: () => import('@/views/DiagnosticCenter.vue'),
    meta: { title: '智能诊断中心', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/scada',
    name: 'SCADADashboard',
    component: () => import('@/views/SCADADashboard.vue'),
    meta: { title: 'SCADA 数据看板', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/alarms',
    name: 'AlarmManagement',
    component: () => import('@/views/AlarmManagement.vue'),
    meta: { title: '告警管理', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/trace/:taskId',
    name: 'DiagnosticTrace',
    component: () => import('@/views/DiagnosticTrace.vue'),
    meta: { title: '诊断过程透视', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/knowledge',
    name: 'KnowledgeBase',
    component: () => import('@/views/KnowledgeBase.vue'),
    meta: { title: '知识库管理', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/devices',
    name: 'DeviceStatus',
    component: () => import('@/views/DeviceStatus.vue'),
    meta: { title: '设备状态查询', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/feedback',
    name: 'FeedbackCenter',
    component: () => import('@/views/FeedbackCenter.vue'),
    meta: { title: '反馈与学习', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/skills',
    name: 'SkillManagement',
    component: () => import('@/views/SkillManagement.vue'),
    meta: { title: '技能管理', requiresAuth: true }
  },
  {
    path: '/settings',
    name: 'SystemSettings',
    component: () => import('@/views/SystemSettings.vue'),
    meta: { title: '系统设置', requiresAuth: true }
  }
]

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes
})

// 全局路由守卫
router.beforeEach((to, from, next) => {
  const chatStore = useChatStore()

  // 设置页面标题
  document.title = `${to.meta.title} - 驭能智能诊断平台`

  // 检查认证（简化版）
  if (to.meta.requiresAuth) {
    const token = localStorage.getItem('auth_token')
    if (!token) {
      next('/login')
      return
    }
  }

  // 检查后端健康状态
  if (to.path === '/') {
    fetch('/health')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        chatStore.isConnected = data.status === 'ok'
      })
      .catch(() => {
        chatStore.isConnected = false
      })
  }

  next()
})

export default router

## 第六部分：后端接口与前端组件映射总表

17 个后端 API 接口与前端组件的完整映射关系，确保每个接口都有对应的前端实现。

| 序号 | 接口名称 | 路径 | HTTP方法 | 前端组件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对话接口 | /api/chat | POST | DiagnosticCenter.vue | 同步诊断，等待完整结果 |
| 2 | 流式对话 | /api/chat/stream | POST | useSSE.js + AiThinkingTerminal | SSE 实时推送诊断进度和内容 |
| 3 | 诊断接口 | /api/diagnose | POST | DiagnosticCenter.vue | 结构化诊断 + 置信度 |
| 4 | 流式诊断 | /api/diagnose/stream | POST | useSSE.js + ReportCard | 流式诊断 + 结构化诊断数据 |
| 5 | 告警接收 | /api/alarm/receive | POST | AlarmManagement.vue | 接收 SCADA 告警，返回 task_id |
| 6 | 告警诊断 | /api/alarm/diagnose | POST | AlarmManagement.vue | 告警触发自动诊断（SSE） |
| 7 | 诊断状态 | /api/alarm/diagnose/{id}/status | GET | AlarmManagement.vue | 查询诊断任务状态和进度 |
| 8 | 检查点查询 | /api/alarm/checkpoint/{id} | GET | DiagnosticTrace.vue | 查询诊断检查点（进度追踪） |
| 9 | 文档上传 | /api/knowledge/documents/upload | POST | KnowledgeBase.vue | 上传知识文档 |
| 10 | 知识搜索 | /api/knowledge/search/test | POST | KnowledgeBase.vue | 测试检索效果 + RRF 评分 |
| 11 | 诊断回放 | /api/trace/{id}/replay | GET | DiagnosticTrace.vue | 回放完整执行轨迹 |
| 12 | 用户反馈 | /api/feedback | POST | FeedbackPanel.vue | 提交诊断评价 + 修正意见 |
| 13 | SCADA 连接 | /api/scada/connect | POST | SCADADashboard.vue | 配置 SCADA 连接参数 |
| 14 | 工具列表 | /api/tools/list | GET | DeviceStatus.vue | 列出所有 MCP 工具 |
| 15 | 工具搜索 | /api/tools/search | GET | DeviceStatus.vue | 按关键词搜索工具 |
| 16 | 技能列表 | /api/skills | GET | SkillManagement.vue | 列出所有 Skill 及触发意图 |
| 17 | 健康检查 | /health | GET | AppHeader.vue | 检查服务健康状态 |

## 第七部分：开发路线图

四阶段 30 天详细计划，严格按照技术文档功能模块优先级排序。

| 阶段 | 天数 | 任务 | 交付物 | 对应技术文档章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 骨架搭建 | 第1-3天 (3天) | 1. 项目初始化（npm create vue@latest + 所有依赖安装） 2. 环境变量配置（.env.development / .env.production） 3. Nginx 反向代理配置 4. 全局 CSS 变量（variables.scss） 5. .tech-card 通用类（半透明背景 + 模糊 + 角标） 6. AppHeader.vue（标题 + 时间 + 系统状态 + 用户信息） 7. Dashboard.vue 三栏 Grid 布局 8. ParticleBackground.vue（Three.js 粒子背景） 9. 全局动效（呼吸灯、fade-in、扫描线） | 全局样式系统 基础布局框架 粒子背景组件 | 1.4 技术栈总览 1.5 部署模式 2.1 六层架构 |
| 第二阶段 静态可视化 | 第4-8天 (5天) | 1. PowerBarChart.vue（24h 实时功率柱状图） 2. EnergyTrendChart.vue（发电量趋势折线图） 3. DeviceHealthRadar.vue（五维健康度雷达图） 4. AlarmPieChart.vue（故障类型分布环形图） 5. SCADATrendChart.vue（SCADA 双轴趋势 + 故障窗口高亮） 6. JudgeRadarChart.vue（Judge 五维度雷达图） 7. EnvironmentPanel.vue（环境监测面板） 8. StatCard.vue（关键指标数字卡片） 9. echartsTheme.js（完整主题配置） 10. Dashboard.vue 填充所有图表占位 | 8个 ECharts 组件 主题配置文件 看板页面 | 4.1 SCADA数据连接器 4.2 Judge Agent 5.4 知识图谱覆盖 |
| 第三阶段 AI 接入 | 第9-15天 (7天) | 1. src/api/sse.js（SSE 客户端封装） 2. src/hooks/useSSE.js（useSSE Hook） 3. AiThinkingTerminal.vue（AI 思考终端，SSE 流式渲染） 4. DiagnosisReportCard.vue（9项结构化诊断报告卡片） 5. StepProgressBar.vue（步骤进度条） 6. FeedbackPanel.vue（用户反馈面板） 7. DiagnosticCenter.vue（智能诊断中心页面） 8. 对接 /api/chat/stream 和 /api/diagnose/stream 9. 对接 /api/feedback 10. 多模态图片上传与标注（MultimodalAnnotator.vue） | SSE 客户端 AI 终端组件 诊断报告卡片 诊断中心页面 | 3.4 主编排图流程 3.5 Diagnosis子图 4.3 多模态融合 8.3 SSE流式协议 |
| 第四阶段 高级功能 | 第16-25天 (10天) | 1. SCADADashboard.vue（SCADA 数据看板页面） 2. AlarmManagement.vue（告警管理页面） 3. DiagnosticTrace.vue（诊断透视页面 + LangGraph拓扑） 4. KnowledgeBase.vue（知识库管理页面） 5. DeviceStatus.vue（设备状态查询页面） 6. FeedbackCenter.vue（反馈与学习页面） 7. SkillManagement.vue（技能管理页面） 8. SystemSettings.vue（系统设置页面） 9. LangGraphTopology.vue（LangGraph 拓扑可视化） 10. AlarmAlertOverlay.vue（实时告警浮层） 11. MemorySystemPanel.vue（三层记忆系统展示） 12. ActiveLearningPanel.vue（主动学习状态面板） 13. Pinia stores（chat/alarm/device） 14. 路由规划（10个页面） | 7个核心页面 5个高级组件 状态管理 路由配置 | 4.1 SCADA连接器 4.2 Judge Agent 4.3 多模态 4.4 主动学习 5 知识库RAG 6 三层记忆 7 MCP工具层 8 API接口 |
| 第五阶段 特效打磨 | 第26-30天 (5天) | 1. 全局 CSS 动效增强（扫描线、呼吸灯、粒子优化） 2. 响应式适配（大屏分辨率适配） 3. 性能优化（图表虚拟滚动、SSE 连接池） 4. 安全加固（XSS防护、敏感信息脱敏、高危操作二次确认） 5. 降级策略（离线模式提示、网络故障处理） 6. 端到端联调测试 7. 代码审查与文档完善 | 动效增强 性能优化 安全加固 联调测试 | 8.4 安全性设计 9 完整数据流 10 部署架构 |